РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.04.2017 с Лебяжье № 25-п

О проведении на территории

 Лебяженского сельсовета месячника по  уборке

и благоустройству села в апреле-мае 2017 года

 Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   в  целях улучшения  санитарной очистки  территории Лебяженского сельсовета от образующихся отходов производства и потребления

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Организовать с 12.04.2017 по 12.05.2017 года проведение месячника по   уборке и благоустройству села;

2.Создать  рабочую группу по проведению месячника по  уборке и благоустройству села,  приложение №1;

3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству села в апреле - мае 2017 года, приложение №2.

4. Заместителю главы администрации Метелевой Ю.Н. довести задания по наведению санитарного порядка на подведомственных территориях, а так же прилегающих к ним территориям до руководителей предприятий, организаций, образовательных учреждений, индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Лебяженского сельсовета;

5. Заведующему хозяйством администрации Лебяженского сельсовета Ботвич В.Ю. на подведомственной территории в апреле-мае текущего года организовать работу по уборке и санитарному содержанию кладбища, парковой территории, памятников воинам погибшим в ВОВ; организовать работу по благоустройству улиц, дорог привлечением общественности.

6. Провести сход граждан по уборке и благоустройству домовладений и территорий, прилегающей к домовладениям.

5.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 Глава  администрации

 Лебяженского сельсовета                                                        М.А. Назирова

                                                                      Приложение №1

                                                                           к постановлению администрации

                                                                           Лебяженского сельсовета

 от 05.04.2017 г. № 25-п

Состав

рабочей группы по проведению

месячника по благоустройству села Лебяжье

председатель рабочей группы

Назирова М.А. – глава администрации Лебяженского сельсовета;

Заместитель председателя рабочей группы

Ботвич В.Ю.- заведующий хозяйством администрации Лебяженского сельсовета;

рабочая группа:

Метелева Ю.Н.- заместитель главы сельсовета;

Школин Н.Г. – директор АО племзавод «Краснотуранский»,

Никитин С.А. –  начальник РМППЖКХ Краснотуранское

Боярова Е.З. – директор МБУК «Лебяженский СДК» (по согласованию)

Эбель В.Р. – директор КГБОУ «Лебяженская школа-интернат»(по согласованию)

Устюгов А.А. – директор МБОУ Лебяженская СОШ (по согласованию)

Халова Г. С. – Заведующая МБДОУ «Лебяженский детский сад»

Приложение №2

                                                                           к постановлению администрации

                                                                           Лебяженского сельсовета

 от 05.04.2017 г. № 25-п

П Л А Н

мероприятий по проведению месячника по благоустройству территории администрации Лебяженского сельсовета в апреле - мае 2017 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование мероприятий  | Срок исполнения | Ответственныйза исполнение | Исполнитель |
| 1.  | Организация и проведение собрания с представителями организаций и школ  | 13.04.2017 г. | Глава администрации Лебяженского сельсовета |  |
| 2. | Провести уборку прилегающих территорий предприятий, организаций, образовательных учреждений, расположенных на территории села | апрель-май 2017 г. | Руководители предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели | работники, учащиеся, педагогический коллектив |
| 3.  | Провести уборку придомовых территорий в сельском совете  | в течение года |  Ботвич В. Ю.зав. хоз. | Частные домовладельцы |
| 4. | Провести работу по санитарной уборке территории памятных мест  | до 01.05.17 | Ботвич В. Ю.зав. хоз. | работники администрации, участники общественных и временных работ |
| 5.  | Организовать санитарную уборку «Парка» | до15.05.2017 г. | Ботвич В. Ю.зав. хоз. | Лебяженская СОШ, Лебяженская школа-интернат, работники администрации |
| 6. | Организация и проведение Акции «Чистый лес-территория без огня». | до05.05.2017 г. | Ботвич В. Ю.зав. хоз. | работник по договору |
| 7.  | Провести работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территориях сельского совета  | 24.04.2017-28.04.2017 | Ботвич В. Ю.зав. хоз. |  привлечённые рабочие, работники администрации |
| 8. | Провести работы по уборке территории общественного кладбища с. Лебяжье | до 30.05.2016 г. | Ботвич В. Ю.зав. хоз. | работники администрации  |
| 14. | Организовать и провести очистку прибрежной территории, а так же прилегающую к ней часть автомобильной дороги до 7-8 км. | в течение летнего периода | Ботвич В. Ю.зав. хоз. | работники администрации, участники общественных и временных работ |
| 15. | Организовать и провести буртовку мусора на территории свалки | март-ноябрь | Ботвич В. Ю.зав. хоз. | по договору ГПХ |